# BÁO CÁO QA – LOGIN / LOGOUT

SPARK-177 · Báo cáo lịch sử chuẩn hóa · Bản nháp ngày 28/10/2026

TRẠNG THÁI: PARTIAL / NOT READY FOR DONE

# 1. Thông tin và phạm vi

| Trường | Thông tin |
| --- | --- |
| Testing Jira | SPARK-177 – Login/Logout API Testing + UAT |
| Chức năng | Authentication, MFA, refresh/logout, bảo mật session và FE UAT |
| Developer PR | Draft QA PR #11 (không phải PR Developer trực tiếp) |
| Baseline kiểm thử | Demo/Fix2FA, nhiều mốc; không gộp cùng một SHA |
| Thời điểm / môi trường | 05–19/10/2026; Windows, UserService .NET, QA local |
| Service gốc / phân loại | User |
| Kết luận QA | PARTIALLY COMPLETED; còn thiếu coverage và sign-off |

# 2. Tóm tắt kết quả

Các kết quả đã có giá trị tham khảo theo từng baseline. Tuy nhiên, không thể chuyển PASS của nhánh demo hoặc UAT ngày 05/10 thành PASS cho Fix2FA/current build. Các tiêu chí token lifecycle, MFA, FE UAT hiện hành và Newman vẫn chưa đủ chứng cứ.

| Nguồn kiểm thử | PASS | FAIL | SKIP/NT | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demo Login/Logout API | 19 | 0 | 1 chưa chạy + 1 N/A | Lịch sử, refreshToken từng null |
| Fix2FA manual MFA | 9 | 0 | 2 NT | Lịch sử, chưa toàn bộ AC |
| Fix2FA API negative smoke | 5 | 0 | 0 | Theo log tester, chưa có Newman |
| UserService xUnit | 73 | 0 | 26 skipped | 99 tests, tách khỏi QA case |
| FE UAT 05/10/2026 | 8 | 4 | 1 blocked + 7 NT | 20 trường hợp; không là current FE UAT |

Lưu ý thống kê: không cộng tổng PASS của nhiều mốc vào số QA PASS của một phiên bản. Excel User Master hiện có 15 kịch bản SPARK-177 ở trạng thái cần thực thi/đối chiếu.

# 3. Nhóm kiểm thử và mức độ đáp ứng

| Nhóm / yêu cầu | Đánh giá | Phần còn thiếu |
| --- | --- | --- |
| Login/Logout API | PARTIAL | Truy vết baseline hiện hành, old-token sau logout/revoke/disable |
| MFA/OTP | PARTIAL / INVESTIGATE | OTP sai/hết hạn, lockout, concurrency, HTTP 500 cần triage |
| Refresh / rotation | NOT VERIFIED | Expiry, refresh reuse, replay, session state |
| FE UAT build hiện hành | NOT VERIFIED | Expected/actual, ảnh có mốc test, reviewer |
| Postman/Newman | INCOMPLETE | Collection và environment đã sanitize, Newman execution |
| Unit review / integration | PARTIAL / BLOCKED | Rà assertions/mocks; 26 skipped do fixture/schema/broker |

# 4. Unit Test – số liệu riêng

| Suite | Passed | Failed | Skipped | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UserService.Tests | 73 | 0 | 26 | Không PASS toàn bộ; fixture PostgreSQL/RabbitMQ/schema cần làm rõ |

# 5. Quan sát, lỗi và blocker

| Mã / loại | Bằng chứng thực tế | Kết luận / xử lý |
| --- | --- | --- |
| OBS-MFA-500 | POST /api/auth/mfa/login trả HTTP 500 sau chuỗi kiểm thử MFA | Chưa khẳng định code bug; xác minh mã/challenge hợp lệ, log/correlation |
| ENV-SQL | Integration fixture không tìm được SQL alignment script phù hợp | BLOCKED môi trường; không tự sửa migration/schema ngoài QA |
| GAP-REFRESH | Demo có trường hợp refreshToken=null | Chỉ quan sát trên baseline cũ; xác minh contract hiện hành |
| GAP-UAT | Chưa có full current FE UAT và reviewer sign-off | NOT RUN / thiếu evidence hiện hành |

# 6. Truy vết và nguồn kết quả

Excel master: SmartParking_User_Master_TestCases.xlsx → SP177_Planned_QA, Historical_Run_Index, Open_Findings.

Báo cáo nguồn: SPARK177_QA_Report_DRAFT.docx, SPARK177_QA_Traceability_DRAFT.xlsx, SPARK177_Acceptance_Gap_Matrix.xlsx.

Jira SPARK-177 – mục tiêu API + UAT; các kết quả không đủ chứng cứ vẫn NOT VERIFIED, NOT RUN hoặc BLOCKED.

# 7. Giới hạn và điều kiện retest

Kiểm chứng commit/SRS/AC hiện hành trước khi chạy lại những nhánh cần thiết; không chạy toàn bộ test cũ theo quán tính.

Bổ sung Newman sanitized collection/log, token lifecycle và MFA error-path có fixture hợp lệ.

Thực hiện FE UAT hiện hành, ghi expected/actual/evidence; review developer unit tests và xử lý 26 skipped.

# 8. Quyết định QA và bàn giao

QA HOLD / READY FOR REVIEW OF PROGRESS ONLY. Chưa đủ điều kiện đánh dấu Jira Done. Chỉ công nhận các PASS lịch sử tại commit/baseline đã kiểm thử; cần đóng các thiếu sót trong acceptance và có xác nhận của Reviewer.

# 9. Tài liệu tham chiếu và nguồn bằng chứng

Jira: https://mangamanagement.atlassian.net/browse/SPARK-177

GitHub Draft QA PR: https://github.com/Quangthm/Mock-Project-Smart-Parking/pull/11

Nguồn gốc: ZIP SmartParking_QA_Historical_Reports_Source_2026-10-28.zip (03 file liên quan SPARK-177).

Bản Word này chuẩn hóa từ bằng chứng lịch sử, không phải biên bản tái kiểm thử ngày 28/10/2026. Cần đối chiếu kết quả trong Excel master và các log gốc trước khi Leader nghiệm thu.

# 10. Xác nhận và lịch sử báo cáo

| Vai trò | Tình trạng |
| --- | --- |
| Tester | Biên soạn từ báo cáo gốc; chưa chạy lại test |
| Leader / Reviewer | CHƯA REVIEW / CHƯA KÝ DUYỆT |
| Developer | Chưa xác nhận closure của bug / coverage gap |

Phiên bản v1.0 · 28/10/2026 · Chuẩn hóa báo cáo lịch sử theo mẫu Word QA dùng chung. Không cập nhật trạng thái Jira thành Done; không đồng nghĩa QA approval.