# BÁO CÁO QA – PR #9 / OWNER

Onboarding · OTP Gmail · Admin approval · Owner access

TRẠNG THÁI: TARGETED E2E PASS / CHỜ SIGN-OFF

# 1. Thông tin và phạm vi

| Trường | Thông tin |
| --- | --- |
| Testing Jira | Các task Testing liên quan: SPARK-181, SPARK-197 (cần đối chiếu mapping) |
| Chức năng | Owner registration/OTP, Admin approval, email notification, site access |
| Developer PR | https://github.com/Quangthm/Mock-Project-Smart-Parking/pull/9 |
| Baseline kiểm thử | 05e2976d (SHA rút gọn trong nguồn Word/Excel) |
| Thời điểm / môi trường | 22/10/2026; .NET, Visual Studio 2026, FE Vite, Docker PostgreSQL |
| Service gốc / phân loại | User (luồng gốc); Facility 2 case UI chờ xác nhận |
| Kết luận QA | Targeted Owner + Gmail E2E PASS; tổng PR chưa sign-off |

# 2. Tóm tắt kết quả

Nguồn PR9 ghi nhận 167/167 .NET tests PASS và FE production build PASS. Chuỗi Business/Owner registration → cấu hình lot → OTP email đến Inbox → xác minh → Admin Pending/Approved → email quyết định đến Inbox → Owner login/site filter đã PASS trên baseline 05e2976d. Điều này chứng minh E2E positive theo bằng chứng lịch sử, không chứng minh toàn bộ security/regression đã hoàn tất.

| Nhóm | Kết quả | Bằng chứng / giới hạn |
| --- | --- | --- |
| .NET test suite | 167 PASS / 0 FAIL / 0 SKIP | Không cộng vào QA browser cases |
| Frontend build | PASS | Vite 8.3.1, 779 modules (warning bundle size) |
| Positive Owner + email E2E | 10 bước PASS | OTP Inbox, Admin approve, email quyết định, Owner access |
| Historical TEST_CASES | 23 PASS chi tiết | Bao gồm nhóm tóm tắt và E2E; không cộng thêm vào 10 bước |
| Migration vào master | 17 User PASS; 2 Facility PASS* | *Facility ownership chưa được duyệt; các nhóm có thể chồng lặp |
| SMTP shared account | AUTH 535 / OPEN | Credential/account, chưa khẳng định product bug |

# 3. Nhóm E2E đã xác minh (trích nguồn)

| Luồng | Kỳ vọng / kết quả xác nhận | Tình trạng |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký Business/Owner | QA account hợp lệ, chuyển setup | PASS |
| Setup lot | Hoàn tất các bước và lưu site QA | PASS |
| OTP email & xác minh | Thư đến Inbox; email verified → application submitted | PASS |
| Admin review & approval | Pending Review → APPROVED; notification sent | PASS |
| Email quyết định | Nhận thư approved thực tế (không chỉ trạng thái sent) | PASS |
| Owner login và site filter | Owner Overview và đúng site sau duyệt | PASS |

Nguồn Word gốc đánh số E2E-01..10 chi tiết; bảng trên gộp mục tiêu để đọc nhanh, KHÔNG phải 6 case độc lập mới.

# 4. Unit Test – số liệu riêng

| Suite | Passed | Failed | Skipped | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .NET solution suite | 167 | 0 | 0 | 05e2976d; không cộng kết quả trên SHA cũ |

# 5. Open items và coverage gaps

| Mã | Quan sát / thiếu bằng chứng | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| ISS-01 | Tài khoản SMTP shared cũ trả AUTH 535; Gmail QA thay thế đã gửi và nhận thành công | OPEN EXTERNAL, chưa quy lỗi code |
| GAP-02 | Chưa kiểm tra access/refresh token đã logout qua API | NOT TESTED / security |
| GAP-03 | Driver/Operator regression sau FE refactor chưa đủ | NOT RETESTED |
| GAP-04 | OTP sai/hết hạn/resend/retry trên FE mới | NOT TESTED |
| OBS-01 | Planned slots 20, Owner dashboard capacity 0 | NEEDS CLARIFICATION; physical layout |

# 6. Truy vết service, Jira, evidence

Excel User Master → PR9_Owner_E2E (10 PASS), PR9_Auth_UI (7 PASS), Historical_Run_Index.

Excel Facility Master → PR9_Facility_UI (2 PASS); cần reviewer xác nhận service gọi khởi đầu; không biến thành Facility/backend integration PASS.

Testing Jira SPARK-181 (registration), SPARK-197 (admin approval) là các key liên quan; chưa gán lại tất cả case cho hai task khi thiếu case-level mapping.

Evidence index trong Word gốc: EV-E2E-02..08 (OTP/email quyết định/Admin/Owner), EV-BE-01; có ảnh OTP đã che mã. Không sao chép tài khoản/email vào báo cáo rút gọn.

# 7. Giới hạn và hành động cần làm

Giữ nguyên Word nguồn PR9 có ảnh Inbox/FE để đối chiếu; báo cáo chuẩn hóa này chỉ ghi evidence index nhằm hạn chế chia sẻ thông tin nhạy cảm.

Muốn overall sign-off phải review token revocation, FE OTP negative, Driver/Operator regression theo rủi ro và xác nhận service gốc cho 2 case Facility.

Chỉ retest khi nhận fix/config mới hoặc phạm vi QA của task có bổ sung; không mặc định tài khoản SMTP shared cũ vẫn FAIL trên ngày hiện tại.

# 8. Kết luận QA / bàn giao

TARGETED E2E PASS / PENDING OVERALL SIGN-OFF. Xác nhận luồng Owner positive và email quyết định thực tế đã PASS theo bằng chứng ngày 22/10 trên SHA 05e2976d. Các thiếu sót bảo mật/regression và account SMTP cũ chưa đóng; quyết định cuối cùng do Leader.

# 9. Tài liệu tham chiếu và nguồn bằng chứng

Developer PR: https://github.com/Quangthm/Mock-Project-Smart-Parking/pull/9

Testing Jira liên quan: https://mangamanagement.atlassian.net/browse/SPARK-181 và https://mangamanagement.atlassian.net/browse/SPARK-197

Nguồn: PR9_QA_Final_Report.docx; PR9_QA_Traceability_Final.xlsx; nhánh qa/pr9-report-20261022 tại GitHub.

Bản Word này chuẩn hóa từ bằng chứng lịch sử, không phải biên bản tái kiểm thử ngày 28/10/2026. Cần đối chiếu kết quả trong Excel master và các log gốc trước khi Leader nghiệm thu.

# 10. Xác nhận và lịch sử báo cáo

| Vai trò | Tình trạng |
| --- | --- |
| Tester | Biên soạn từ báo cáo gốc; chưa chạy lại test |
| Leader / Reviewer | CHƯA REVIEW / CHƯA KÝ DUYỆT |
| Developer | Chưa xác nhận closure của bug / coverage gap |

Phiên bản v1.0 · 28/10/2026 · Chuẩn hóa báo cáo lịch sử theo mẫu Word QA dùng chung. Không cập nhật trạng thái Jira thành Done; không đồng nghĩa QA approval.