# BÁO CÁO QA – PR #7 / PRICING

SPARK-314 · Historical QA · Không thay thế lỗi SPARK-311 và SPARK-297

TRẠNG THÁI: QA HOLD / FIX REQUIRED

# 1. Thông tin và phạm vi

| Trường | Thông tin |
| --- | --- |
| Testing Jira | SPARK-314 – Pricing Calculator API/Database QA Testing & Regression |
| Chức năng | Pricing Calculator theo Payment & Pricing contract, snapshot Reservation, PostgreSQL |
| Developer PR | https://github.com/Quangthm/Mock-Project-Smart-Parking/pull/7 |
| Baseline kiểm thử | fe13d7ce0895786dfcd6906ff81cd6a6edbf023f |
| Thời điểm / môi trường | 27/10/2026; .NET 10.0.301, PostgreSQL 16 QA, mock Reservation |
| Service gốc / phân loại | Payment |
| Kết luận QA | QA HOLD; enum chuỗi FAIL, real Reservation E2E NOT RUN |

# 2. Tóm tắt điều hành

PaymentService pricing/API và PostgreSQL đạt các kiểm thử đã chạy. Luồng ReservationPricingSnapshot nhận JSON hợp lệ với enum dạng chuỗi bị trả 422/CORRUPTED_POLICY_SNAPSHOT thay vì HTTP 200. Lỗi đã được đăng Jira SPARK-311; bản sửa chưa được QA xác minh tại develop 8025feb3. SPARK-297 liên quan schema/kiến trúc còn Review.

| Nhóm QA độc lập | PASS | FAIL | NOT RUN | Căn cứ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pricing HTTP smoke | 10 | 0 | 0 | Grace, cross-block, midnight, validation/auth |
| PaymentDb QA HTTP | 4 | 0 | 0 | QA tariff fixture: 0 / 5.000 / 50.000 VNĐ |
| Reservation fault branch | 1 | 0 | 0 | 503 service unavailable PASS |
| Reservation mock: negative | 2 | 0 | 0 | 422 corrupted snapshot đúng hợp đồng |
| Reservation mock: numeric enum | 1 | 0 | 0 | 200, 5.000 VNĐ, version 4 |
| Reservation mock: string enum | 0 | 1 | 0 | 422 (expected 200) |
| Real Reservation E2E | 0 | 0 | 2 | Chưa có nguồn accepted snapshot thực |

QA case độc lập: 18 PASS, 1 FAIL, 2 E2E NOT RUN. Báo cáo gốc có tổng “61 executed” vì gồm 42 Unit Tests + 19 QA cases; trong mẫu mới, Unit Tests không được cộng vào QA PASS.

# 3. Unit Test – số liệu riêng

| Suite | Passed | Failed | Skipped | Baseline |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PaymentService xUnit | 42 | 0 | 0 | fe13d7ce · Test Run Successful |

# 4. Lỗi chính – QA-PR7-001 / SPARK-311

| Điều kiện | Expected | Actual |
| --- | --- | --- |
| Snapshot JSON: vehicleType="CAR", roundingMode="HALF_UP_THOUSAND" | HTTP 200; amount 5.000 VNĐ; version 4 | HTTP 422 / CORRUPTED_POLICY_SNAPSHOT |
| Control chỉ đổi enum sang numeric 0,2 | HTTP 200; amount 5.000 VNĐ | HTTP 200; amount 5.000 VNĐ; version 4 |

Lý do nghi vấn có cơ sở trong báo cáo gốc: ReservationSnapshotHttpAdapter gọi ReadFromJsonAsync<PricingPolicySnapshot>() không truyền JsonStringEnumConverter. Cấu hình converter trong MVC hoặc PricingSnapshotExtensions dùng cho serializer khác không tự áp dụng cho HttpClient outbound. Cần Developer xác nhận bản sửa và unit tests mới; không coi Jira In Progress là fix PASS.

# 5. Schema/contract, giới hạn và rủi ro

SPARK-297: yêu cầu pricing theo PaymentDb v1.1, Application orchestration, ILogger<T> và integration bằng dữ liệu tariff/revision thực; trạng thái Jira đang Review, chưa có QA sign-off.

Fault test 504 timeout ban đầu dùng expected 503 không đúng nhánh code; chỉ là quan sát chẩn đoán, không tính FAIL sản phẩm hoặc test PASS.

Keyword search không tìm thấy pricing-snapshot route ở source ReservationService trước đó không chứng minh endpoint chắc chắn không tồn tại; real booking → accepted snapshot chưa E2E.

# 6. Truy vết vào master và bằng chứng

Excel master: SmartParking_Payment_Master_TestCases.xlsx → PR7_Pricing_QA, Migration_Audit.

Nguồn: PR7_QA_Report.docx + PR7_QA_Test_Report.xlsx; log từ Tester, không có response phía ReservationService thực.

EV-UNIT: 42 xUnit PASS; EV-HTTP: HTTP-01..10; EV-DB: DB-HTTP-01..04; EV-MOCK: RES-HTTP-03 FAIL và numeric control PASS.

# 7. Retest khi có fix SHA

Chỉ retest SPARK-311 khi adapter/dto/contract đã có diff: string enum, numeric enum, invalid enum, 404, unavailable/timeout và pricing regression liên quan.

Đối chiếu SPARK-297 bằng PaymentDb schema v1.1, tariff version và một luồng calculation tích hợp hợp lệ; không tự dựng thành công trên E2E thật.

Giữ FAIL lịch sử trên fe13d7ce, thêm dòng retest mới có SHA/expected/actual vào Payment master khi thực sự chạy.

# 8. Quyết định QA / bàn giao

QA HOLD – FIX REQUIRED / RETEST PENDING. Không khẳng định PR7 đã hết lỗi hoặc SPARK-229 được nghiệm thu. Task SPARK-314 là Jira Testing, SPARK-229 là Jira Developer.

# 9. Tài liệu tham chiếu và nguồn bằng chứng

Testing: https://mangamanagement.atlassian.net/browse/SPARK-314

Bug: https://mangamanagement.atlassian.net/browse/SPARK-311 · Architecture: https://mangamanagement.atlassian.net/browse/SPARK-297

Developer PR: https://github.com/Quangthm/Mock-Project-Smart-Parking/pull/7

Nguồn: SmartParking_QA_Historical_Reports_Source_2026-10-28.zip (PR7_QA_Report.docx, PR7_QA_Test_Report.xlsx).

Bản Word này chuẩn hóa từ bằng chứng lịch sử, không phải biên bản tái kiểm thử ngày 28/10/2026. Cần đối chiếu kết quả trong Excel master và các log gốc trước khi Leader nghiệm thu.

# 10. Xác nhận và lịch sử báo cáo

| Vai trò | Tình trạng |
| --- | --- |
| Tester | Biên soạn từ báo cáo gốc; chưa chạy lại test |
| Leader / Reviewer | CHƯA REVIEW / CHƯA KÝ DUYỆT |
| Developer | Chưa xác nhận closure của bug / coverage gap |

Phiên bản v1.0 · 28/10/2026 · Chuẩn hóa báo cáo lịch sử theo mẫu Word QA dùng chung. Không cập nhật trạng thái Jira thành Done; không đồng nghĩa QA approval.